2017年度国家自然科学基金共享航次计划

根据船时申请的科学目标和海域特征，本着科学、合理、经济和公平的原则，建议2017年度资助渤黄海航次、东海航次、长江口航次、台湾海峡航次、南海东北部--吕宋海峡综合航次、南海中部海盆综合航次、南海西部综合航次、南海地球物理航次、西太平洋航次、东印度洋航次等10个航次。

一、渤黄海航次（航次编号：NORC2017-01）

（1）科学目标：

以认识渤黄海海域海洋环境变化为目标，开展物理海洋、海洋地质、海洋生物、海洋化学和海洋气象、海洋大气化学等多学科的综合调查，以及新研发的海洋探测仪器海试, 获取该海域水体、沉积物样品及相关环境参数，以揭示全球变化和人类活动背景下渤黄海海域环境变化的过程和机理。

（2）调查区域：

渤海和黄海。

（3）调查时间：

2017年4-8月和9-12月各1个航段，共计2个航段，时间分别为28天和25天，共计53天。

（4）调查内容：

通过设置大面站和连续站开展渤黄海海域环境综合调查，主要调查内容包括海洋水文和气象、海洋化学、海洋生物、海洋地质和大气化学等。

二、东海航次（航次编号：NORC2017-02）

（1）科学目标：

依据高效和一船多用的原则，开展东海海域水动力、海洋化学、海洋生态与环境、海洋沉积等多学科综合科学考察；通过对东海海域的现场调查与实验，进一步揭示在人类活动与全球变化双重作用下东海陆架海域海洋环境演变和生态系统响应。

（2）调查区域：

东海。

（3）调查时间：

出航时间初步定在2017年4－5月（春季）和9－10月（秋季）各1个航段，2个航段总工作船时约34天。

（4）调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、海洋化学、海洋生物、海洋生态和海洋沉积环境等参数的观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品。

三、长江口航次（航次编号：NORC2017-03）

（1）科学目标：

长江口及其邻近海域是全球海陆相互作用研究的重点区域之一。本航次将开展该区域内的水动力、物质输运、沉积特征、生态与环境等综合科学考察。科学主题为“长江口及邻近海域的物质输运及其生态与环境效应”。

（2）调查区域：

长江口及其邻近海域。

（3）调查时间：

2017年2-3月（枯季）、5月（春季）和2017年7-8月（夏季）各1个航段，3个航段总工作船时39天。

（4）调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、沉积特征、海洋化学、海洋生物生态观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品等。

四、台湾海峡航次（航次编号：NORC2017-04）

（1）科学目标：

揭示台湾海峡一年四季生态环境特征、生物地球化学过程、地质地貌与水文动力环境，以及海-陆-气的耦合与相互作用。

（2）调查区域：

台湾海峡，重点是厦门湾口以南海域(22°-25° N，116°-120° E), 并酌情扩展研究区域。

（3）调查时间：

- 2017年夏、秋季各1个航段，总船时24天。

（4）调查内容：

多参数走航观测、CTD剖面、海洋生态学、海洋化学、生物地球化学、沉积物采样、大气采样、锚系水位计、X波段雷达水深测量、水声通信与边界层ADCP观测项目等。

五、南海东北部—吕宋海峡综合航次（航次编号：NORC2017-05）

（1）科学目标：

研究南海东北部—吕宋海峡海洋环境科学问题，了解和探索南海东北部—吕宋海峡区域海洋动力、环境与生态过程，根据项目需要选择调查海区和观测断面，进行多学科综合断面调查、锚系（海底地震仪等）布放回收、样品采集等，关注内波等海洋动力过程、自然与人类活动对南海海洋大气和生态系统的影响，为南海基础海洋科学研究、经济与社会可持续发展提供科学依据。

（2）调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖南海东北部—吕宋海峡，时间约为54天。

( 3 ) 调查时间：

针对南海东北部深水区域和吕宋海峡的海洋动力、环境与生态问题进行多学科综合调查，初步确定调查时间为2017年春、夏季。

（4）调查内容：

水文、气象，海洋生物、生态，海洋地质、沉积物取样等典型断面开展相应调查、取样和仪器布放回收等。

六、南海中部海盆综合航次（航次编号：NORC2017-06）

（1）科学目标：

深入理解南海中部海盆深水区域海洋动力过程、生物地球化学过程与生物过程及其相互作用；研究海气界面、海底界面过程及其环境与气候效应；关注自然变化与人类活动对南海生态系统的影响，为南海科学、经济与社会协调发展提供科学依据。

（2）调查区域：

调查区域覆盖南海中部海盆，根据项目需要选择观测断面和重点区域，进行多要素现场观测和样品采集。

( 3 ) 调查时间：

针对海盆深水区域进行多学科综合调查，调查时间初步确定为2017年春、夏季，总航时为44天。

（4）调查内容：

南海中部海盆水文、气象、大气化学，海洋化学、生物、生态，海洋地质、沉积物等。

七、南海西部综合航次（航次编号：NORC2017-07）

（1）科学目标：

根据珠江口、琼东与南海西部海洋环境情况，为了解珠江口至琼东与南海西部海域夏季海洋锋的时空变异特征及其动力机制，研究海洋热力结构的长期变化趋势，通过物理海洋、海洋生物、海洋化学和海洋地质等多学科的综合调查研究，获取区域海洋样品和环境参数记录，更好地理解珠江口、琼东与南海西部的海洋环境变化规律。同时为满足近海观测的需求，强化围绕珠江口邻近广东沿海和琼东上升流区域进行多学科调查、观测研究。

（2）调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖珠江口-琼东至南海西部，建议将珠江口邻近广东沿海和琼东上升流区域的近海观测区域划分出来，借助小型科考船，进行高分别率观测。航次时间一共约为54天。

（3）调查时间：

初步设计观测时间为2017年夏、秋季节，在南海天气海况的实际情况下，根据研究内容和时间的不同分为两个航段：第一航段作业时间25天，主要科学目标针对珠江口、近岸、陆架以及近岸和陆架耦合特征这一科学问题，设置实验性航段，进行多学科综合调查；第二航段作业时间29天，主要科学目标针对南部西部深水区域海洋动力、环境与生态问题。

（4）调查内容：

海洋水文与气象参数测量；海洋生物、生态与海洋化学参数测量与取样；海底沉积物取样等。

八、南海地球物理航次（航次编号：NORC2017-08）

（1）科学目标：

研究南海北部陆缘地壳结构、深部构造和动力学问题，探测南海北部滨海断裂带和深部发震构造，分析陆坡深水区（南海西北海盆）的基底结构和深部构造演化模式，揭示南海北部陆缘及深海区地壳深部结构特征，为南海北部构造演化的研究提供基础数据；开展海洋地球物理仪器试验。

（2）调查区域：

调查区域范围（108°-118°E，14°-23°N）。

（3）调查时间：

2017年5-6月，时间约为42天。

（4）调查内容：

多道地震（MCS）探测、单道地震（SCS）探测、浅地层剖面、海底地震仪（OBS）探测、海底热流探测、海底磁力测量和海底地电仪器实验等。

九、西太平洋航次（航次编号：NORC2017-09）

（1）科学目标：

西太平洋具有复杂多变的环流结构，是影响我国气候变化的关键海区，并对全球气候产生重要影响，同时西太平洋也具有复杂独特的生物地球化学循环过程。本航次将以西太平洋的水文过程调查为主，同时也开展对海洋生物生态、化学过程和沉积物的调查研究，为认识西太平洋多尺度环流变异以及气候和环境效应提供观测和基础数据支撑。

（2）调查区域：

菲律宾以东海域（0°-20°N，120°-130°E）以及邻近印尼海域。

（3）调查时间：

2017年夏秋季，时间约为53天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、潜标系统布放、漂流浮标、生物、化学采水采样和沉积物取样。

十、东印度洋航次（航次编号：NORC2017-10）

（1）科学目标：

热带东印度洋具有多尺度的海气相互作用过程，是亚洲季风系统爆发和发展的关键区域，也是国际CLIVAR、IMBER、Future Earth、IIOE2计划研究的重要海区。本航次将以热带东印度洋-孟加拉湾口水文气象、生态调查为主，结合生物、化学、沉积物等参数调查，同时也探讨热带东印度洋特别是赤道海洋现象形成机理，观测季风爆发前上层海洋环境要素变化特征和海洋-大气相互作用过程，为提高亚洲季风系统爆发的预测能力和探明热带东印度洋-孟加拉湾口基础生产和渔业资源提供科学依据。

（2）调查区域：

调查区域范围（80°-104°E，10°S-15°N）。

（3）调查时间：

2017年3月至5月，时间约为53天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、走航拖曳CT观测、海洋气象（含海气界面热通量、GPS探空）观测、表层沉积物、生物生态和化学采水。