2010年度国家自然科学基金项目共享航次计划

一、渤黄海航次

（1） 科学目标：

以渤黄海海域及黄河河口的海洋环境变化研究为主线，通过物理海洋、海洋地质、海洋生物和海洋化学等多学科的综合调查研究，获取区域海洋样品和环境参数变化记录，以期揭示全球变化背景下渤黄海区域的响应过程和机理。

（2） 调查区域：

渤海和黄海

（3）调查时间：

2011年8月和2011年10月（夏和秋季）各1个航段，共计2个航段，分别为20天和15天，共计35天。

（4） 调查内容：

按设计的重点断面和研究区域采集大气（气溶胶）、海水（CTD）、生物（浮游和底栖生物拖网）和底质沉积物（箱式或柱状）样品；进行海洋水文（温度、盐度、浊度和流速流向等）、海洋化学环境参数等。

二、东海(含长江口)航次

（1） 科学目标：

长江口及其邻近海域是全球海陆相互作用研究的重点区域之一。本开放航次将依据高效和一船多用的原则，开展区域内的水动力环境、海洋生物与生态以及沉积环境的综合科学考察。科学主题为“长江口及邻近陆架的海洋环境演变和生态系统响应”。

（2） 调查区域：

东海(含长江口)

（3）调查时间：

出航时间初步定在2011年6月份（春夏季）和10月（秋季）各一个航次，每个航次25天，总工作时间约50天。

（4） 调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、海洋化学、海洋生物生态和底质环境参数的观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品。

三、台湾海峡航次

（1）科学目标：

揭示台湾海峡冬夏两季水文动力及其相关的生态和生物地球化学；台湾海峡地质地貌；九龙江－厦门湾－台湾海峡的耦合和相互作用。

（2）调查区域：

台湾海峡，重点是厦门湾口以南海域(22-25 N，116-120 E)

（3）调查时间：

2011年夏季和冬季，总计航时25-30天

（4）调查内容：

1）走航观测项目（温度、盐度、pCO2、多波束水深，3D流场，声散射强度）；ADV观测项目（湍流特征）；CTD剖面观测项目（压力、温度、盐度、叶绿素、浊度）；生物地球化学观测项目（溶解氧、DIC、Alk、不同形态营养盐、痕量金属、CDOM、DOC、POC、TN、TP、POPs等）

2）生物海洋学观测项目：细菌、浮游植物、浮游动物、初级生产力、新生产力等

3）沉积物观测项目：悬浮颗粒物、沉积物粒度及沉积地球化学。

4）锚系水位计与边界层ADCP观测项目。

四、南海海洋学综合航次

（1） 科学目标：

研究南海海洋环境科学问题，了解和探索南海陆架和深水区域海洋动力、环境与生态过程，以及自然与人类活动对南海海洋生态系统影响的能力，为南海经济与社会的协调、可持续发展与决策提供科学依据。

（2） 调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖整个南海，海上调查时间45-50天。

（3）调查时间：

根据南海天气海况的实际情况，时间暂定为2011年4月-6月。

（4） 调查内容：

海洋水文、气象；海洋生物、生态：断面生态参数等；海洋地质、沉积：海洋沉积物取样等；

五、南海北部地球物理航次

（1） 科学目标：

研究南北部陆缘深部构造和动力学问题，探测南海北部滨海断裂带和深部发震构造，分析陆坡深水区含油气盆地（珠江口盆地、琼东南盆地、中建南盆地等）的基底结构和盆地演化模式，揭示西沙地块南北两侧的地壳深部结构特征，为南海北部油气（水合物）资源和构造演化的研究提供基础数据。

（2） 调查区域：

调查区域范围（100E～118E，14N～23N）。

（3） 调查时间：

2011年5-6月份，时间约为30-35天。

（4） 调查内容：

大容量气枪与海底地震仪（OBS）探测、多道地震（MCS）探测、浅层剖面探测等。

六、西太平洋航次

（1）科学目标：

西太平洋具有复杂多变的环流结构，是影响我国气候变化的关键海区，并对全球气候有重要影响，同时西太平洋也具有复杂的生物地球化学循环过程。该航次将以西太平洋的水文过程调查为主，同时也开展对海洋生物生态过程的调查研究，为认识西太平洋环流变异以及生物地球化学循环提供观测支撑。

（2）调查区域：

菲律宾以东海域（0-18N，120E-130E）。

（3）调查时间：

2011年10-11月份，时间约为30天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、潜标系统布放、漂流浮标、生物生态采水采样。

七、东印度洋航次

（1）科学目标：

东印度洋（含孟加拉湾、安达曼海）具有多尺度的海气相互作用过程，是亚洲季风系统爆发和发展的关键区域，也是影响我国汛期气候灾害的关键海区。该航次将以东印度洋水文气象调查为主，同时也探讨东印度洋特殊海洋现象（如障碍层、Wyrtki急流及安达曼海的内波）形成机理，观测季风转换、爆发过程中上层海洋环境要素变化特征和海洋-大气相互作用过程，以及爪哇-苏门答腊沿岸上升流海域的海气相互作用过程，为提高我国汛期气候变化预测能力提供科学依据。

（2）调查区域：

调查区域范围（80E～104E，8S～15N）。

（3）调查时间：

2011年3月中旬至4月底，时间约为45天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、走航拖曳CTD观测、海洋气象（含海气界面热通量、GPS探空）观测、漂流浮标、生物生态采水。