2013年度国家自然科学基金项目共享航次计划

一、渤黄海航次（航次编号：NORC2013-01）

（1） 科学目标：

以渤黄海海域及黄河河口的海洋环境变化研究为主线，通过物理海洋、海洋地质、海洋生物和海洋化学等多学科的综合调查研究，获取区域海洋样品和环境参数变化记录，以期揭示全球变化背景下渤黄海区域的响应过程和机理。

（2） 调查区域：

渤海和黄海

（3）调查时间：

2013年4-8月和9-12月各1个航段，共计2个航段，时间分别为25天和20天，共计45天。

（4） 调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、海洋化学、海洋生物生态和海洋地质的观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品。

二、东海航次（航次编号：NORC2013-02）

（1） 科学目标：

以东海海域海陆相互作用为主线，依据高效和一船多用的原则，开展区域内的水动力环境、海洋生物与生态以及水体和沉积环境的综合科学考察，进一步地理解全球变化背景下东海陆架海域海洋生态环境演变和生态系统响应。

（2） 调查区域：

东海

（3）调查时间：

出航时间初步定在2013年6月份（春夏季）和10月（秋季）各一个航段，每个航段20天，总工作时间约40天。

（4） 调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、海洋化学、海洋生物生态和底质环境参数的观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品.

三、长江口航次（航次编号：NORC2013-03）

（1） 科学目标：

长江口及其邻近海域是全球海陆相互作用研究的重点区域之一。本开放航次将开展该区域内的水动力、物质输运、沉积环境、生态与环境等综合科学考察。科学主题为“长江口及邻近海域的物质输运及其生态与环境效应”。

（2） 调查区域：

长江口及其邻近海域

（3）调查时间：

出航时间初步定在2013年2-3月份（枯季）和2013年7-8月（夏季）各一个航段，二个航段总工作船时30天。

（4） 调查内容：

航次主要调查内容包括海洋水文和气象、沉积环境、海洋化学、海洋生物生态观测，采集相应的生物、海水和沉积物样品等。

四、台湾海峡航次（航次编号：NORC2013-04）

（1）科学目标：

揭示台湾海峡春夏秋冬四季水文动力及其相关的生态和生物地球化学、台湾海峡地质地貌、九龙江－厦门湾－台湾海峡的海-陆-气耦合和相互作用。

（2）调查区域：

台湾海峡，重点是厦门湾口以南海域(22-25 N，116-120 E), 并酌情扩展研究区域

（3）调查时间：

- 2013年春夏秋冬各一个航段，总工作船时30天

（4）调查内容：

多参数走航观测、CTD剖面、生物地球化学、生物海洋学、沉积物采样、锚系水位计与边界层ADCP观测项目等。

五、南海东北部春季综合航次（航次编号：NORC2013-05）

- 科学目标：

围绕“南海深海过程演变”重大研究计划的科学目标及其相关海洋环境科学问题，了解和探索南海春季陆架和深水区域海洋动力、环境与生态过程，吕宋海峡深层环流的调控机制及影响因素，南海东北部底层海流和沉积搬运过程的分析，研究南海北部陆缘深部构造和动力学问，进一步地理解南海东北部春季海域海洋生态、环境和生态系统响应变化。

（2） 调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖整个南海北部，时间约为40天。

（3）调查时间：

根据南海天气海况的实际情况，时间暂定为2013年4-5月。

（4） 调查内容：

海洋水文、气象；海洋生物、生态：断面生态参数等；海洋地质、沉积：海洋沉积物取样等。

六、南海北部夏秋季综合航次（航次编号：NORC2013-06）

（1） 科学目标：

研究南海海洋环境科学问题，了解和探索南海北部近岸、陆架以及近岸和陆架耦合特征、深水区域海洋动力、环境与生态过程，选择重点剖面和海区，进行多学科样品采集、断面调查和布放锚系，关注自然与人类活动对南海海洋大气和生态系统影响的能力，为南海经济与社会的协调、可持续发展与决策提供科学依据。

（2） 调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖整个南海北部，时间约为45天。

（3）调查时间：

在南海天气海况的实际情况下，根据研究内容和时间的不同分为两个航段：第一航段时间暂定为2013年8月，作业时间20天，主要科学目标针对近岸、陆架以及近岸和陆架耦合特征这一科学问题，设置实验性航段，进行多学科综合调查；

第二航段时间暂定为2013年9月，作业时间25天，主要科学目标针对深水区域海洋动力、环境与生态问题。

（4） 调查内容：

海洋水文、气象；海洋生物、生态：断面生态参数等；海洋地质、沉积：海洋沉积物取样等。

七、南海西部综合航次（航次编号：NORC2013-07）

（1） 科学目标：

根据南海西部海洋环境情况，为了解琼东海域夏季海洋锋的时空变异特征及其动力机制，研究海洋热力结构的长期趋势，通过物理海洋、海洋生物和海洋化学等多学科的综合调查研究，获取区域海洋样品和环境参数变化记录，更好地理解南海西北部海洋环境的发展。

（2） 调查区域：

多学科综合航次调查区域覆盖整个南海西部，时间约为38天。

（3）调查时间：

根据南海天气海况的实际情况，时间暂定为2013年8-9月。

（4） 调查内容：

海洋水文、气象；海洋生物、生态：断面生态参数等；海洋地质、沉积：海洋沉积物取样等。

八、南海北部地球物理航次（航次编号：NORC2013-08）

（1） 科学目标：

研究南海北部陆缘深部构造和动力学问题，探测南海北部滨海断裂带和深部发震构造，分析陆坡深水区含油气盆地（珠江口盆地、琼东南盆地、中建南盆地等）的基底结构和盆地演化模式，揭示西沙地块南北两侧的地壳深部结构特征，为南海北部油气（水合物）资源和构造演化的研究提供基础数据。研究西沙岛礁区碳酸盐地层和深水区水体精细结构，开展海洋地球物理仪器试验。

（2） 调查区域：

调查区域范围（108E～118E，14N～23N）。

（3） 调查时间：

2013年5-6月，时间约为27天。

（4） 调查内容：

大容量气枪与海底地震仪（OBS）探测、多道地震（MCS）探测、浅层剖面探测等。

九、西太平洋航次（航次编号：NORC2013-09）

（1）科学目标：

西太平洋具有复杂多变的环流结构，是影响我国气候变化的关键海区，并对全球气候有重要影响，同时西太平洋也具有复杂的生物地球化学循环过程。本航次将以西太平洋的水文过程调查为主，同时也开展对海洋生物生态过程的调查研究，为认识西太平洋环流变异以及气候和环境效应提供观测支撑。

（2）调查区域：

菲律宾以东海域（0-18N，120E-130E）。

（3）调查时间：

2013年秋季，时间约为50天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、潜标系统布放、漂流浮标、生物生态采水采样。

- 十、东印度洋航次（航次编号：NORC2013-10）

（1）科学目标：

东印度洋（含孟加拉湾）具有多尺度的海气相互作用过程，是亚洲季风系统爆发和发展的关键区域，也是影响我国汛期气候灾害的关键海区。本航次将以东印度洋水文气象调查为主，结合生物、化学参数调查，同时也探讨东印度洋特殊海洋现象（如障碍层、Wyrtki急流）形成机理，观测季风转换、爆发过程中上层海洋环境要素变化特征和海洋-大气相互作用过程，以及爪哇-苏门答腊沿岸上升流海域的海气相互作用过程，为提高我国汛期气候变化预测能力和探明印度洋渔业资源提供科学依据。

（2）调查区域：

调查区域范围（80E～104E，8S～15N）。

（3）调查时间：

2013年2月至4月，时间约为55天。

（4）调查内容：

水文断面（CTD+ADCP）、走航拖曳CTD观测、海洋气象（含海气界面热通量、GPS探空）观测、水体光学观测、漂流浮标、生物生态和化学采水。